Fecha: 30/05/2022

**Presupuesto Desarrollo Web**

**Nombre del cliente:** Leonardo Lovera

**Válido hasta:** 30/06/2022

**Tiempo estimado** *(días hábiles)****:*** 25

**Objetivo**

Desarrollo de un sitio web de 8 páginas con un diseño responsive. Se incluirá el contenido provisto por el cliente para el proyecto y se subirá al hosting con el dominio acordado.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. | **Descripción** | **Cant.** | **Tiempo (días)** | **Precio (ARS)** | **Precio (USD)** |
| 01 | Wireframe y definición de estética | 2 | 2 | $ 6.000 | $ 30 |
| 02 | Maquetación del sitio web | 8 | 15 | $ 24.000 | $ 120 |
| 02 | Adaptación del sitio web | 8 | 10 | $ 16.000 | $ 80 |
| 03 | Hosting y dominio | 2 | 3 | $ 2.000 | $ 10 |
| 03 | SEO | 1 | 1 | $ 2.000 | $ 10 |
| 04 | Revisión y pruebas | 1 | 7 |  |  |
|  |  |  | Subtotal | $ 50.000 | $ 250 |
|  |  |  | IVA (21%) | $ 10.500 |  |
|  |  |  | **Total** | **$ 60.500** | **$ 302** |

**Servicios detallados:**

1. **Fase de diseño**

* Idea del proyecto (wireframe para vista mobile y escritorio) y definición de la estética del sitio web.

1. **Fase de Desarrollo**

* Maquetación del sitio web con HTML, CSS, JS y el Framework Bootstrap. (por página)
* Adaptación del contenido del sitio web. (por página)

1. **Fase de Producción**

* Subida al hosting y enlace al dominio del cliente.
* SEO

**04. Fase de Pruebas**

* Revisión del correcto funcionamiento del sitio web.

**Servicios adicionales:**

|  |  |
| --- | --- |
| Creación de Redes Sociales | A acordar con el cliente |
| Creación de imágenes del sitio (logotipo, ilustraciones, banners) | $7.000 |
| Mantenimiento (Mensual, semestral o anual) | A acordar con el cliente |
| Dominio (Donweb) | Incluido en el total |
| Hosting (Hostinger) | Incluido en el total |
| Otro | A acordar con el cliente |

**Aclaraciones, términos y condiciones:**

**Mantenimiento:** Se pueden realizar actualizaciones, correcciones y/o mejoras del sitio según la necesidad del cliente o usuario final.

**Formas de pago:** Efectivo, transferencia, Mercado Pago, PayPal.

**Contrato o modalidad:** El pago se realizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar. Tanto el dominio como el hosting son opcionales, pero en dado caso que el cliente lo desee debe tener las credenciales para poder configurarlo con el sitio web.

**Importante:** En caso de que el equipo de desarrollo no cumpla con lo estipulado anteriormente, se realizará un 10% de descuento. El cliente dispondrá de un plazo de 7 días para realizar la debida revisión del sitio. Una vez concluido, cualquier modificación será nuevamente abonada.

***Contacto:***

***Nombre:*** *Florencia Weingartner*

***Teléfono:*** *+54 9 348 435-1605*

***Email:*** *florencia.weingartner@gmail.com*